## Slide 1: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÍ ĐỒ UỐNG
GVHD : TS.Cao Thanh Sơn
SV nhóm : Phạm Thuỳ Linh, 215748020110454
Lê Văn Mạnh, 215748020110498
  BÁO CÁO TỔNG QUAN ĐỒ ÁN
  PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB
Nghệ An, 10/2023

## Slide 2: Mục tiêu:
- Mục tiêu của đề tài là xây dựng
Một website quản lý đồ uống với đầy đủ
Các tính năng cần thiết, giúp chủ
Quán dễ dàng quản lý hoạt động
Kinh doanh và phục vụ khách hàng.

## Slide 4: Các công việc cần thực hiện:
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (Ngày) | Phạm Thuỳ Linh | Lê Văn Mạnh
1 | Xác định bảng cho cơ sở dữ liệu | 4 | x | x
2 | Thiết kế và triển khai API cho các chức năng cơ bản | 3 | x | x
 | Tổng | 1 tuần |  | 
Sprint 1: Thiết kế cơ sở dữ liệu và API

## Slide 5: Các công việc cần thực hiện:
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (Ngày) | Phạm Thuỳ Linh | Lê Văn Mạnh
1 | Triển khai các chức năng cơ bản của backend | 5 | x | x
2 | Kiểm thử các API đã triển khai | 2 | x | x
 | Tổng | 1 tuần |  | 
Sprint 2: Xây dựng backend

## Slide 6: Các công việc cần thực hiện:
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (Ngày) | Phạm Thuỳ Linh | Lê Văn Mạnh
1 | Triển khai các chức năng chính với quyền admin | 5 | x | x
2 | Kiểm thử các API với quyền admin đã triển khai | 2 | x | x
 | Tổng | 1 tuần |  | 
Sprint 3: Xây dựng backend với quyền Admin

## Slide 7: Các công việc cần thực hiện:
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (Ngày) | Phạm Thuỳ Linh | Lê Văn Mạnh
1 | Kết nối fontend với API | 4 | x | x
2 | Kiểm thử tính năng đặt hàng và thanh toán | 3 | x | x
 | Tổng | 1 tuần |  | 
Sprint 4: Kết nối fontend với backend

## Slide 8: Các công việc cần thực hiện:
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (Ngày) | Phạm Thuỳ Linh | Lê Văn Mạnh
1 | Tối ưu hoá hiệu suất của trang web | 5 | x | x
2 | Kiểm thử toàn điện để đảm bảo không có lỗi | 2 | x | x
 | Tổng | 1 tuần |  | 
Sprint 5: Tối ưu hoá và kiểm thử

## Slide 9: Các công việc cần thực hiện:
TT | Công việc | Thời gian thực hiện (Ngày) | Phạm Thuỳ Linh | Lê Văn Mạnh
1 | Chuẩn bị triển khai trang web | 4 | x | x
2 | Thực hiện các công việc bảo dưỡng cuối cùng | 3 | x | x
 | Tổng | 1 tuần |  | 
Sprint 6: Triển khai và bảo dưỡng

## Slide 10: Các công cụ hỗ trợ: